- 2.1 Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) – это официальный документ, в котором определяются требования к объекту закупки, порядок его создания или поставки, а также условия выполнения работ или услуг. ТЗ выполняет ключевую функцию в управлении проектами и закупках, обеспечивая взаимодействие между заказчиком и исполнителем.

Техническое задание служит одновременно инструментом планирования, управления и контроля. Оно помогает четко формулировать ожидания сторон, минимизировать риски и обеспечивать прозрачность выполнения работ.

Техническое задание на создание автоматизированной системы учета и кассовых операций для магазина "Овощной":

1. Общие сведения

1.1. Наименование системы

Автоматизированная система учета и кассовых операций "Овощной".

1.2. Основания для проведения работ

Система разрабатывается на основании договора от 12.12.2024, заключенного между Заказчиком и Разработчиком, а также на основе Технического задания, утвержденного организацией.

1.3. Наименование организаций – Заказчика и Разработчика

1.3.1. Заказчик: Магазин "Овощной", индивидуальный предприниматель Павленко Дмитрий Юрьевич.

1.3.2. Разработчик: Баранбаева Ралина Максутовна.

1.4. Плановые сроки начала и окончания работ

Начало работ: 12.12.2024.

Окончание работ: 01.02.2025. Сроки уточняются на стадии согласования этапов разработки.

1.5. Источники и порядок финансирования

Финансирование осуществляется на основании условий договора. Оплата производится в три этапа: аванс, промежуточная оплата после выполнения ключевых этапов, окончательная выплата по факту сдачи проекта.

1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Результаты работ оформляются в виде документов:

- Акты приемки выполненных работ.

- Руководства по эксплуатации системы.

- Техническая документация (схемы, описания, отчеты о тестировании).

- Передача результатов осуществляется в печатной и электронной форме.

2. Назначение и цели создания системы

2.1. Назначение системы

Система предназначена для автоматизации учета продаж, товарных остатков и кассовых операций в магазине "Овощной". Она будет использоваться для упрощения учета, ускорения обслуживания клиентов и подготовки финансовой отчетности.

2.2. Цели создания системы

- Повышение точности учета товарных остатков и продаж.

- Снижение времени на проведение кассовых операций.

- Создание централизованной базы данных с актуальной информацией о товарах.

- Обеспечение соответствия законодательным требованиям, включая ФЗ №54.

- Повышение экономической эффективности магазина.

3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является торговый магазин "Овощной", специализирующийся на продаже свежих овощей и сопутствующих продуктов. В текущей операционной модели отсутствует автоматизированный учет, цены на товары указываются вручную, финансовые операции проводятся наличными и через эквайринговый терминал без учета операций в единой системе.

4. Требования к системе

4.1. Требования к системе в целом

- Поддержка интеграции с фискальными регистраторами.

- Функционирование в оффлайн-режиме с возможностью синхронизации данных.

- Простота интерфейса для сотрудников с минимальным уровнем подготовки.

4.2. Требования к функциям, выполняемым системой

- Учет товарных остатков с возможностью управления ассортиментом.

- Проведение кассовых операций (наличные, безналичные).

- Формирование отчетов по продажам, выручке и остаткам.

- Управление ценами и скидками.

4.3. Требования к видам обеспечения

- Программное обеспечение: Специализированная программа для учета товаров и кассовых операций.

- Техническое обеспечение: POS-терминал, принтер чеков, сканер штрих-кодов.

- Информационная база: Центральная база данных с разделением на постоянное и временное хранение.

5. Состав и содержание работ по созданию системы

- Исследование объекта автоматизации.

- Разработка концепции системы.

- Разработка и настройка ПО.

- Инсталляция и настройка оборудования.

- Обучение сотрудников.

- Тестирование системы.

6. Порядок контроля и приёмки системы

- Система подлежит предварительным и приемочным испытаниям, включающим:

- Проверку соответствия требованиям Технического задания.

- Тестирование функциональности системы в условиях эксплуатации.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

- Подготовка рабочих мест для установки оборудования.

- Обеспечение электрических и сетевых подключений.

- Организация обучения персонала.

8. Требования к документированию

- Руководство пользователя.

- Техническую документацию на систему.

- Форматы отчетов и процедур тестирования.

9. Источники разработки

- ГОСТ 34.602-89.

- Федеральный закон №54-ФЗ.

- Данные о текущей деятельности магазина "Овощной".

Автоматизированная система учета и кассовых операций "Овощной" разработана для оптимизации учета товарных запасов, продаж и кассовых операций, а также для повышения скорости обслуживания клиентов и улучшения экономической эффективности магазина. Внедрение данной системы позволит обеспечить точный учет, формирование отчетов, управление ценами и скидками, поддержку фискальных регистраторов, а также соответствие законодательным требованиям.